План-1 Три в ряд - основная механика
Описание документа.
Мы будем выделять отдельные части проекта(игры), т.к. нельзя просто взять и сделать игру. А, нужно «кристаллизовать» процесс, т.е. разбить его на части. Мы будем использовать двух уровневую иерархию, этапа и вложенные в них задачи.

Весь проект(игра) состоит из отдельных частей:
- сервер. Это нужно что бы игроки могли обмениваться друг с другом данными, для хранения профилей игроков (очки, сыгранные игры и т. д.), так уж устроен интернет. ;)
- клиент. Это та - самая игра которая открывается в браузере, когда мы заходим, например, в игру во вКонтакте.
- графика. Тут понятно, мы должны понимать, что графика рисуется отдельно от программирования, тут всё просто вроде.
- бизнес-логика. Т.е. механизмы игры всякие, идеи и прочие, например, «Игрок может отправить приглашение другому пользователю» - это логика, сюда не входит графика, и даже программный код, а только именно процесс, логика, описанная на бумаге или в электронном документе. «Научно» это называется бизнес-логика, от английского business-logic (дело и логика).

Далее будет описан План, в конце плана будет готовый продукт, которым можно пользоваться и радоваться.
План мы разделим на этапы. Этап – это будет набор того, что нужно сделать, что бы можно было выполнить какую-то отдельную, целостную часть проекта(игры). Например, создание чата в игре, мы можем описать несколькими задачами, но все их мы включим в ОДИН этап, так, что если этап будет выполнен, то мы получим готовый, рабочий чат, но не больше того. Т.е. мы не будем включать в этап, ничего кроме чата.
Надо сказать, что в процессе разработки, каждый новый этап будет сталкиваться с тем, что сделанное ранее не работает, и надо будет чинить, это нормальная практика.

Каждый этап будет описан в следующем виде.
Этап №: Название Этапа
Результат:
Конечный результат этапа. Что мы сможем увидеть, потрогать, потыкать…
Задачи:
№ - Название задачи – описывает, что делаем. дата начала — дата завершения
Тут описание - зачем делается эта задача, к чему мы придем и что получим, что можно будет увидеть, потыкать. Каждая задача должна быть такой что бы её можно было сделать от 1 до 3 дней.
Этап 1. Базовый функционал.
Результат: результата внешне никакого пустой экран это всё программистская магия.
Просто куча файлов с кодом  Но всё это нужно для реализации дальнейших этапов.

Задачи:
1 — Установка базового кода 14.10.2017 - 19.10.2017
Без базового кода мы не можем двигаться дальше. Код даст возможности: обмена информацией между игроками, авторизация игрока, возможность простой работы с базой данных, и т.д.
2 — Настройка базы данных 18.10.2017 — 19.10.2017
Тут мы будем хранить данные пользователя, его очки, игровую валюту, и прочие данные.
3 — Настройка приложения вконтакте. 17.10.2017 — 19.10.2017
После этой настройки можно будет открыть приложение игры, это будет пустой экран, но в базе данных уже создастся аккаунт игрока, например дата его первого входа в игру!
4 — Анимационный-спрайт. 19.10.2017 – 02.11.2017
Создание элемента анимационного спрайта, последовательность кадров, с возможностью задать измнение координат, скорости смены кадров. Выведем примитивную анимацию на экран игры. Это понадобиться в дальнейшем;
5 — Выплывающие диалоговое окно. 02.11.2017 – 23.06.2018
Создадим элемент — выплывающего сверху окна, с возможностью добавлять внутрь всяческие элементы; Сделаем кнопку по нажатию которой будет вылетать окно; Это понадобиться в дальнейшем.
Этап 2. Карта и путь
Результат: при входе в игру видна карта — картинка, точки пути на карте, можно листать карту влево и вправо.

Задачи:
1 — Карта : картинка 23.06.2018 – 10.07.2018
Тут появится картинка карты. Пока будет любая картинка, сами картинки будет рисоваться на других этапах; А так же возможность анимированных спрайтов -например птицы, облака и т.д.;
2 — Карта: Листалка влево и вправо 09.07.2018 — 10.07.2018
Появятся две стрелки слева по центру и справа по центру, можно листать картинки карт :)
3 — Путь: отображение точек; 10.07.2018 — 12.17.2018
Тут на карте появятся точки с цифрами по порядку, 20 точек на одной странице, если точка не пройдена игроком — цвет серый, если пройдена — зеленый, если текущая — красный. 3 Звёздочки сверху точки — в зависимости от результат прохождения.
4 — Сундуки
Появятся сундуки, абстрактная картинка, рисовать будем в другом этапе. Элементы: анимировнный сундук, кол-во собраных звёзд;
5 — Нажатие на точку; 10.07.2018 -
Сделаем окно , отображающие номер уровня, кол-во звёзд, очков, кого обогнал по очкам и ближаших по очкам игроков; кнопка играть.
Этап 3. Игра
Результат: ---

Задачи:
1 — Игровое поле 14.07.2018 -
Мы увидим поле прямоугольной формы, 6 в длину и 4 в выосоту, пустое.
2 — Случайное заполнение
На этот раз поле будет заполнено случаным образом камнями.
3 — Клик и двойной клик с обменом
Можно будет кликнуть на камень, затем на второй и увидить анимацию обмена;
4 — Уничтожение линии
При выполнении обмена, если получается линия горизонтальная или вертикальная длиной от 3 до 5, то мы её уничтожаем.
5 — Падение камней
После уничожения линии, делаем падение камней заполняя пустые сверху, новыми случайными камнями.
6 — Цели: цвет - количество
Перед игрой будет появляется окно с указанием вида цели, т. е. Цвета камня и кол-во которое необходимо собрать.
7 — Индикатор ходов
Появится число обозначающие кол-во ходов, ходы будут списываться при уничтожении линии; Если ходов оказалось ноль, игра завершается; выводится табличка «Ходы закончились»
(заголовок, грустный смайл кол-во целей 11/20, кнопка (+10 жизней за 300 монет))
8 — Индикатор целей
Появится число обозначающие кол-во целей; По завершению целей игра завершеается;
Появляется окно «Уровень пройден!»

Этап 4. Сундуки
Результат: При выиграши, будут начислятся звёзды на сундуках, сундуки будут открываться и выдавать призы.

Задачи:
1 — Информация на закрытом сундуке
При нажатии на закрытый сундук будет появлясться окно «СУНДУК ЗАКРЫТ».
2 —

Мы будем просто копировать игру «Сокровища пиратов»
https://vk.com/app3882511?cid=false
В этом плане создадим основные механизмы игры, так что вся графика будет абстрактной.
Реализиция конкретной версии игры 3 в ряд будет в “Плане-2”
В “Плане-3”  будут реализовываться дополнительные функицоналы, такие как “колесо фортуны” например.

Содержание:
Описание документа.
Этап 1. Базовый функционал.

Продолжение следует…
Содержание.