План-1 Три в ряд - основная механика
Описание документа.
Мы будем выделять отдельные части проекта(игры), т.к. нельзя просто взять и сделать игру. А, нужно «кристаллизовать» процесс, т.е. разбить его на части. Мы будем использовать двух уровненную иерархию: 1-ый уровень этапы и 2-ой — уровень задачи.

Весь проект(игра) состоит из отдельных частей:
- сервер. Это нужно что бы игроки могли обмениваться друг с другом данными, для хранения профилей игроков (очки, сыгранные игры и т.д.), так уж устроен интернет. ;)
- клиент. Это та - самая игра которая открывается в браузере, когда мы заходим, например, в игру во вКонтакте.
- графика. Тут понятно, мы должны понимать, что графика рисуется отдельно от программирования, тут всё просто вроде.
- бизнес-логика. Т.е. механизмы игры всякие, идеи и прочие, например, «Игрок может отправить приглашение другому пользователю» - это логика, сюда не входит графика, и даже программный код, а только именно процесс, логика, описанная на бумаге или в электронном документе. «Научно» это называется бизнес-логика, от английского business-logic (дело и логика).

Далее будет описан План, в конце плана будет готовый продукт, которым можно пользоваться и радоваться.
План мы разделим на этапы. Этап – это будет набор того, что нужно сделать, что бы можно было выполнить какую-то отдельную, целостную часть проекта(игры). Например, создание чата в игре, мы можем описать несколькими задачами, но все их мы включим в ОДИН этап, так, что если этап будет выполнен, то мы получим готовый, рабочий чат, но не больше того. Т.е. мы не будем включать в этап, ничего кроме чата.
Надо сказать, что в процессе разработки, каждый новый этап будет сталкиваться с тем, что сделанное ранее не работает, и надо будет чинить, это нормальная практика.

Каждый этап будет описан в следующем виде.
Этап №: Название Этапа
Результат:
Конечный результат этапа. Что мы сможем увидеть, потрогать, потыкать…
Задачи:
№ - Название задачи – описывает, что делаем. дата начала — дата завершения
Тут описание - зачем делается эта задача, к чему мы придем и что получим, что можно будет увидеть, потыкать. Каждая задача должна быть такой что бы её можно было сделать от 1 до 3 дней.

Этап 1. Базовый функционал.
Результат: результата внешне никакого пустой экран это всё программистская магия.
Просто куча файлов с кодом  Но всё это нужно для реализации дальнейших этапов.

Задачи:
1 — Установка базового кода 14.10.2017 - 19.10.2017
Без базового кода мы не можем двигаться дальше. Код даст возможности: обмена информацией между игроками, авторизация игрока, возможность простой работы с базой данных, и т.д.
2 — Настройка базы данных 18.10.2017 — 19.10.2017
Тут мы будем хранить данные пользователя, его очки, игровую валюту, и прочие данные.
3 — Настройка приложения вКонтакте. 17.10.2017 — 19.10.2017
После этой настройки можно будет открыть приложение игры, это будет пустой экран, но в базе данных уже создастся аккаунт игрока, например дата его первого входа в игру!
4 — Анимационный-спрайт. 19.10.2017 – 02.11.2017
Создание элемента анимационного спрайта, последовательность кадров, с возможностью задать изменение координат, скорости смены кадров. Выведем примитивную анимацию на экран игры. Это понадобиться в дальнейшем;
5 — Выплывающие диалоговое окно. 02.11.2017 – 23.06.18
Создадим элемент — выплывающего сверху окна, с возможностью добавлять внутрь всяческие элементы; Сделаем кнопку по нажатию которой будет вылетать окно; Это понадобиться в дальнейшем.
Этап 2. Карта и путь
Результат: при входе в игру видна карта — картинка, точки пути на карте, можно листать карту влево и вправо.

Задачи:
1 ✓ — Картинка карты 23.06.18 – 10.07.18

2 ✓ — Листалка карты влево и вправо 09.07.18 — 10.07.18

3 ✓ — Точки пути; 10.07.18 — 12.17.18
Номер точки, серая — не доступна, желтая — пройдена , красный - текущая
4 ✓— Звезды над точкой 19.03.19 - 23.03.19

5 ✓ — Сундуки 23.03.19 – 02.04.19
Анимированный сундук, кол-во собранных звёзд.
6 ✓ — Нажатие на точку; 02.04.19- 03.04.19
Окно покажет: номер уровня, кол-во звёзд игрока на этом уровне, очков, кнопка играть.
Этап 3. Игровое поле
Результат: Поиграть в 3 вряд, заработать очки, достигнуть цели игр, и открывать последовательно точки!

Задачи:
1 — ✓ Игровое поле 14.07.18 – 17.07.18, 05.04.19 - 06.04.19
Поле 6 в длину и 4 в высоту, пустое.
2 — ✓ Случайное заполнение 15.07.18 – 18.07.18, 05.04.19 - 06.04.19
Заполним поле случайными камнями.
3 — ✓ Клик и двойной клик с обменом 17.07.18 – 19.07.18 06.04-19 – 07.04.19
Нажимаем на камень, затем на второй и видим анимацию обмена;
4 — ✓ Уничтожение линии 19.07.18 – 23.07.18
При выполнении обмена, если получается линия горизонтальная или вертикальная длиной от 3 до 5, то мы её уничтожаем.
5 — ✓ Падение камней 16.07.18 – 18.07.18
После уничтожения линии, делаем падение камней заполняя пустые сверху, новыми случайными камнями. Падение из под блокировочных блоков.
6 — ✓Цели: таблица вида: цвет камня — количество
Перед игрой будет появляется окно с указанием списка целей, т.е. Цвета камня и кол-во которое необходимо собрать. Например: синих — 5, желтых — 3.
7 — ✓Индикатор ходов 12.04.19 – 12.04.19
Появится число обозначающие кол-во ходов, ходы будут списываться при уничтожении линии; Если ходов оказалось ноль, игра завершается; выводится табличка «Ходы закончились»
8 — ✓Индикатор целей
Число обозначающие кол-во целей; Собрал все цели - игра завершилась;
Появляется окно «Уровень пройден!»
9 — ✓Очки 12.04.19 – 13.05.2019
 Индикатор очков, и кол-во заработанных звёзд. 1 звезда, 2 или 3 звезды

Этап 4. Друзья
Результат: Мы увидим своих друзей и их очки на точках и номер точки на которой они находятся, сможем приглашать друзей.

Задачи:
1 — ✓Панель друзей; 13.04.19 — 14.04.19
Внизу показать список друзей, кнопку пригласить друзей, уровень друга
2 — Друзья на точке 14.04.19 -
Показать друзей на точках, и первых трех на точке по очкам в диалоговом окне точки
3 — ✓ Пригласить друга 14.04.19 — 14.04.19
Кнопка и окно приглашения

Этап 5. Общие
Результат: Появятся жизни, экран загрузки.

Задачи:
1 — Стартовое окно загрузки приложения;
Вначале будет крутилка загрузки игры.
2 — Окно загрузки следующей карты;
Все карты не загрузить. Нужно отображать процесс загрузки
3 — Индикатор жизней
Показывать кол-во жизней.
4 — Восстановление жизней по таймеру
Показать таймер и по его истечению восстановить жизнь!
5 — Настройки
Появиться кнопка «Шестеренка» настроек, по нажатию будут выпадать опции: вкл\выкл: звука, музыки;

Этап 6. Инструменты
Результат: Можно будет пользоваться молотком, вихрем и молнией!

Задачи:
1 — Молоток
Разбивает один камень!
2 — Вихрь
Мешает все камни в случайном порядке!
3 — Молния
Уничтожает целый ряд!

Этап 7. Сундуки

Результат: При выигрыше, будут начисляться звёзды на сундуках, сундуки будут открываться и выдавать призы.

Задачи:
1 — Информация на закрытом сундуке
При нажатии на закрытый сундук будет проявляться окно «СУНДУК ЗАКРЫТ».
2 — При нажатии на сундук который можно открыть, выдавать окно с подарком, начислять этот подарок, и сохранять информацию на сервере, о том что сундук больше нельзя открыть.
Этап 8. Монеты
Результат: Можно будет произвести покупку внутренней валюты

Задачи:
1 — Индикатор внутренней валюты(монет)
Появится индикатор внутренней валюты
2 — Покупка внутренней валюты
Рядом с индикатором можно будет нажать кнопку (+) и появиться окно покупки монет.
Будет таблица :
10 монет за 3 голоса,
100 монет за 20 голоса и т.д.

3 — Покупка Инструментов
Можно будет купить молоток, вихрь и молнии за монеты;

Этап 9. Нагрузочное тестирование
Результат: Очень важно знать, что игра не упадет после запуска!
Задачи:
1 — Анализ
Проанализировать сколько пользователей нужно выдержать в пике, сколько в час, сколько в сутки. На сколько надо рассчитывать рост базы.
2 — Инструментарий
Создать инструменты для тестирования ключевых нагрузок: пиковой, суточной и т.д.
3 — Провести тестирование
Тут будет проведено нагрузочное тестирование и создан отчет о том какую нагрузку удалось выдержать.
Содержание:
Описание документа.
Этап 1. Базовый функционал.
Этап 2. Карта и путь
Этап 3. Игровое поле
Этап 4. Друзья
Этап 5. Общие
Этап 6. Инструменты
Этап 7. Сундуки
Этап 8. Монеты
Этап 9. Нагрузочное тестирование

Мы будем просто копировать игру «Сокровища пиратов»
https://vk.com/app3882511?cid=false
В этом плане создадим основные механизмы игры, так что вся графика будет абстрактной.
Реализация конкретной версии игры 3 в ряд будет в “Плане-2”
В “Плане-3”  будут реализовываться дополнительные функционалы, такие как “колесо фортуны” например.